V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y

P ř í l o h a

k usnesení vlády

ze dne 30. srpna 2006 č. 1009

# Věcné, časové a finanční parametry k zajištění postupu

# rekonstrukce České národní budovy v New Yorku

termíny	náklady v tis. Kč

- I.etapa - realizace stavby	03/2003 - 09/2005	276 467

- II.etapa - zhotovení proj. dokumentace	06/2003 - 07/2004	2 400

- II.etapa - realizace stavby	06/2004 - 05/2005	16 000

- III.etapa - zhotovení proj. dokumentace	11/2003 - 06/2006	11 200

- III.etapa - realizace stavby	09/2006 - 12/2007	350 000

- IV.etapa - projekt interiéru	07/2004 - 07/2006	2 500

- IV.etapa - realizace interiéru	05/2007 - 12/2007	39 000

- předání dokončeného objektu	12/2007

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

celkem	697 567

Ostatní náklady

tis. Kč

1. náklady již vynaložené k tíži této akce v letech 2001 a 2002 související s nákupem a     převodem nemovitosti do majetku České republiky a s vypracováním projektové     dokumentace ve výši	14 727

2. náklady na úpravy převzaté dokumentace a autorský dozor ve výši	18 004

Celkové výdaje související s nákupem a kompletní rekonstrukcí objektu České národní budovy v New Yorku v letech 2001 až 2007 se tak předpokládají ve výši	730 298 tis. Kč

Technické parametry objektu

Zastavěná plocha	:	693 m2

Užitná plocha	:	3 394 m2

Obestavěný prostor	:	21 120 m3

Počet podlaží	:	1 podzemní + 5 nadzemních