VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 29. června 2011 č. 504

o změně dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 227 270 Výstavba silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní

Vláda

I. souhlasí s prodloužením termínu realizace programu a termínu projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě u dokumentace programu            Ministerstva dopravy č. 227 270  Výstavba silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní, tak, jak je uvedeno v části II materiálu č.j. 618/11 (dále jen                     „Program“);

II. stanovuje závazné ukazatele Programu tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

III. ukládá ministru dopravy

1. zajistit realizaci Programu v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů,

2. zajistit realizaci Programu v rámci ukazatelů uvedených v bodě II tohoto usnesení,

3. předložit vládě do 30. června 2014 zprávu o realizaci Programu;

IV. mění usnesení vlády ze dne 28. června 2010 č. 511, o změně dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 227 270  Výstavba silničního okruhu kolem              hlavního města Prahy, část jihozápadní, tak, že se zrušují body II/2 a III/2, 3.

Provede:

ministr dopravy

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | RNDr. Petr Nečas, v. r. |