VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 24. května 2006 č. 617

k Informaci o úpravě programu reprodukce majetku č. 307 210

Modernizace mechanizovaného vojska

V l á d a

I.  b e r e   n a   v ě d o m í   Informaci o úpravě programu reprodukce majetku č. 307 210 Modernizace mechanizovaného vojska, obsaženou v části III materiálu      č.j. 801/06 (dále jen „Program“);

II.  s c h v a l u j e

1. snížení limitu pro financování Programu, a to o 209,008 mil. Kč,

2. prodloužení termínu realizace Programu, a to do 30. června 2008 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

III.  u k l á d á   ministru obrany předložit vládě do 30. června 2009 zprávu          o realizaci Programu.

Provede:

ministr obrany

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r. |