VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 7. prosince 2009 č. 1522

o změně termínu realizace programu Ministerstva dopravy č. 227 210

Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů

Vláda

I. souhlasí se změnou termínu realizace a termínu vypracování návrhu zprávy o realizaci  programu Ministerstva dopravy č. 227 210 Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů (dále jen „Program“), obsaženou v části II materiálu č.j. 1693/09;

II.  stanovuje závazné ukazatele Programu tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

III. ukládá ministru dopravy

1. zajistit s maximální efektivností realizaci Programu v rámci ukazatelů uvedených v bodě II tohoto usnesení,

2. předložit vládě do 28. února 2013 zprávu o realizaci Programu;

IV. mění usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 606, o změně dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 227 210 Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů tak, že se zrušují body II a III uvedeného usnesení.

Provede:

ministr dopravy

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. |