# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. července 2010 č. 535

o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce

České národní budovy v New Yorku

Vláda

I. souhlasí s prodloužením termínu dokončení rekonstrukce České národní budovy v New Yorku, včetně získání kolaudačního rozhodnutí, a to do                           30. června 2011 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II. ukládá místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí zabezpečit v rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí finanční prostředky potřebné na dokončení rekonstrukce České národní budovy v New Yorku podle bodu I tohoto usnesení.

Provede:

místopředseda vlády a

ministr zahraničních věcí

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. |