# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 19. července 2012 č. 549

Časový harmonogram

a aktualizované potřeby financování programu č. 134 120

Program péče o národní kulturní poklad

tis. Kč

Účast		            Účast		               Účast

státního  rozpočtu	  Fondu národního     dotačních prostředků

České  republiky               majetku                          celkem

České republiky

8 323 000	           2 000 000	              10 323 000

z toho:

dosud do 31. 12. 2011	482 229	             902 330	                1 384 559

od. 1. 1. 2012 (včetně NNV)

do 31. 12. 2018                     7 840 771                    1 097 670                        8 938 441

Závazné  ukazatele  finanční

tis. Kč

celkové finanční. potřeby  Programu v letech  2007 až  2018    max.	 10 324 460

vlastní zdroje (orientační údaj - podle možností investorů)        ORI                    1 460

Státní  rozpočet České republiky				       max.	   8 323 000

Fond národního majetku České republiky ze  zákona

č. 178/2005 Sb.						       max.	   2 000 000

Závazné ukazatele časové

dokončení realizace Programu				max.		31. 12. 2018

předložení závěrečného vyhodnocení Programu MF	max.		30. 06. 2019

předložení závěrečného vyhodnocení Programu vládě	max.		30. 09. 2019